鼓楼区政务信息系统整合共享工作

重点任务和时序进度

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 协同单位 | 时序进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成对区政府各部门政务信息系统自查和审计工作 | 区电政办、 区审计局 |  | 2017年12月底前 |
| 2 | 编制鼓楼区政务信息资源目录 | 区电政办 | 区有关部门 | 2018年3月底前 |
| 3 | 涉密政务信息系统运行在市电子政务内网 | 区委机要局 |  | 2018年6月底前 |
| 4 | 完成区政务信息共享平台建设、与市级共享交换平台对接 | 区电政办 |  | 2018年12月底前 |
| 5 | 对接南京市政务服务网、深入开展“互联网+政务服务” | 区政务办 | 区有关部门 | 2017年12月底前 |
| 6 | 建设鼓楼区社会综合治理平台，对接市社区治理和服务平台 | 区综治办、 区电政办 | 区有关部门 | 2018年12月底前 |
| 7 | 区政府门户网站迁移至全市统一技术平台 | 区政府办 | 区电政办等有关部门 | 2018年9月底前 |
| 8 | 建立完善全区政务信息共享交换标准规范和相关管理办法 | 区电政办、 区市场监管局 | 区网信办、区发改局、区经信局等有关部门 | 2018年12月底前 |
| 9 | 完成政务信息系统整合共享工作与党政机关电子公文系统安全可靠应用工作衔接的网络安全保障制度和规范。 | 区网信办、区电政办 | 区经信局、区公安分局等有关部门 | 2018年3月底前 |
| 10 | 完成各部门政务信息系统的信息安全等级保护工作。 | 区公安分局 | 区有关部门 | 2018年12月底前 |
| 11 | 组织学习执行南京市电子政务服务采购管理办法等相关政策 | 区财政局 |  | 2018年8月 |
| 12 | 探索政务信息系统审计的方式方法，形成具体工作方案 | 区审计局 | 区发改局、 区电政办 | 2018年6月底前 |

抄送：区委各部门，区人大办，区政协办，区法院，区检察院， 区公安分局

南京市鼓楼区政府办公室 2017年1月24日印发