附件

具体任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 牵头责任 单位 | 配合单位 | 时限 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展信息系统审计调查，掌握各部门信息系统数量、名称、功能、使用范围、使用频度、审批部门、审批时间、经费来源等。 | 市审计局 | 市政府各部门 | 2017年11月底前 |
| 2 | 市政府各部门根据自身信息化建设实际情况，制定本部门政务信息系统整合共享清单。 | 市政府各部门 |  | 2017年12月底前 |
| 3 | 依托市电子政务外网数据共享交换平台，初步提供公民、社会组织、企业、事业单位的相关基本信息，同时逐步扩大信息共享内容，完善基础信息资源库的覆盖范围和相关数据标准，优化便捷共享查询方式。 | 市政府信息办、市公安局、市民政局、市工商局、市编办 | 市政府各相关部门 | 2017年11月底前 |
| 4 | 市政务信息共享网站正式开通上线，按照“以试点促建设、以普查促普及、以应用促发展”的工作思路，加强共享网站推广。 | 市政府信息办 | 市政府各部门 | 2017年12月底前 |
| 5 | 基本完成对系统使用与实际业务流程长期脱节、功能可被其他系统替代、所占用资源长期处于空闲状态、运行维护停止更新服务，以及使用范围小、频度低的“僵尸”信息系统的清理工作。 | 市政府各部门 |  | 2017年12月底前 |
| 6 | 各部门原则上将分散的、独立的政务信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”，对以处室名义存在的独立政务信息系统原则上必须整合。 | 市政府各部门 |  | 2017年12月底前 |
| 7 | 开展对政务信息系统数据资源的大普查，逐步建成政务信息资源目录体系。 | 市政府办公室、市政府信息办、市政务服务中心 | 各县区政府、市政府各部门 | 2017年12月底前 |
| 8 | 建成市级一体化网上政务服务平台。 | 市政府信息办、 | 市政府各部门 | 2017年12月底前 |
| 9 | 研究建立政务信息化项目建设投资审批和运维经费审批的跨部门联动机制。 | 市政府办公室、市政府信息办、市政务服务中心、市财政局、市编办 |  | 2017年12月底前 |
| 10 | 组织制定政务信息共享工作评价办法，每年对各部门提供和使用共享信息情况进行评估，并公布评估报告和改进意见。 | 市政府办公室、市政府信息办、市政务服务中心、市网信办、市编办、市财政局 |  | 2018年 1月底前 |
| 11 | 探索政务信息系统审计的方式方法，形成具体工作方案。 | 市审计局 |  | 2018年 1月底前 |
| 12 | 制定淮南市电子政务工程建设项目管理暂行办法，建立审批流程，完善社会投资参与的相关规定。 | 市政府信息办 |  | 2018年 1月底前 |
| 13 | 加快推进市电子政务内网政府系统建设任务落实，推进市电子政务外网升级改造，除极少数特殊情况外，目前政府各类业务专网都要向市电子政务内网或外网整合。 | 市政府信息办、市政务服务中心 | 各县区政府、市政府各部门 | 2018年 6月底前 |
| 14 | 实现信用体系、公共资源交易、投资、价格、自然人（基础数据以及社保、民政、教育等业务数据）、法人（基础数据及业务数据）、能源（电力等）、空间地理、交通、旅游等重点领域数据基于市政务信息共享网站的共享服务。 | 市政府信息办 | 市政府各部门 | 2018年 6月底前 |
| 15 | 依据省制定的电子政务采购管理相关政策规定，制定淮南市电子政务服务采购管理相关办法，完善政府购买信息系统、数据中心、数据资源等信息化服务的相关政策。 | 市财政局 |  | 2018年 7月底前 |
| 16 | 实现各部门政务数据基于市政务信息共享网站的共享服务。 | 市政府信息办 | 市政府各部门 | 2018年 6月底前 |
| 17 | 建成市级一体化网上政务服务平台并与省级平台对接，实现与省政务服务平台的数据共享和资源接入。 | 市政府办公室、市政府信息办、市政务服务中心 |  | 2018年 6月底前 |
| 18 | 各部门推进本部门政务信息系统向市电子政务内网或外网迁移，对整合后的政务信息系统和数据资源按必要程序审核或评测审批后，统一接入市数据共享交换平台。 | 市政府办公室、市政府信息办、市政务服务中心 | 市政府各部门 | 2018年 6月底前 |
| 19 | 向市电子政务协调发展领导小组报告上一年度政务信息资源共享情况。 | 市电子政务协调发展领导小组办公室 | 市政府各部门 | 每年1月20日前 |
| 20 | 汇总上一年度我市政务信息资源共享情况，提交市政府审定。 | 市电子政务协调发展领导小组办公室 |  | 每年2月底前 |