省人民政府办公厅关于

深入推进政务服务领域大数据和人工智能

集成应用的实施意见

（征求意见稿）

各市、自治州人民政府，贵安新区管委会，各县（市、区、特区）人民政府，省政府各部门、各直属机构：

习近平总书记主持召开的2018年中央全面深化改革委员会第一次会议指出，要深入推进审批服务便民化，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，切实解决企业群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题。2017年12月6日,李克强总理在国务院常务会议上特别强调，“要紧紧依靠‘互联网+’，进一步深化‘放管服’改革，力争让群众企业办事像‘网购’一样方便！”。2018年贵州省政府工作报告也提出，“聚焦政务服务等领域热点难点问题，推进大数据和人工智能集成应用”。为贯彻落实党中央、国务院关于政务服务的有关部署，深化大数据和人工智能在政务服务领域的应用，破解群众办事难点痛点，提出以下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持牢固树立新发展理念，坚持实施大数据战略行动，发挥大数据和人工智能对政务服务的驱动作用，全面提升政务服务质量，全力推进“互联网+政务服务”，采用“统建方式”建设贵州省网上办事大厅，打造全国一流的线上线下结合、前台后台贯通、纵向横向联动的政务服务体系，实现“进一张网办全省事”，切实为群众办好事办实事增便利。

（二）基本原则。

——坚持创新引领。坚持在大数据战略行动的统领下，大力推进智能技术创新、应用创新、模式创新，不断衍生智能化应用、业态和服务，打造政务服务新品牌。

——坚持共建共享。坚持平台即能力、数据即服务、协同即效率、共享即价值的发展理念，着力破除部门信息孤岛，共同打造信息畅通、数据互认、业务协同的政务服务平台。

——坚持便民利企。从群众和企业的需求出发，不断提升政务服务供给的能力和水平，促进政府办事效率、服务品质、治理能力的全面提升。

——坚持安全可控。强化大数据与网络安全，研究人工智能等技术应用带来新的安全问题，健全完善安全防护体系，确保政务服务全流程安全可控。

（三）工作目标。通过三年左右的努力，深入推进大数据和人工智能在政务服务领域的应用，全面提升贵州省网上办事大厅智慧化水平，以国务院办公厅“互联网+政务服务”试点示范为契机，推进全省网上政务服务能力继续在全国保持领先，力争让企业和群众办事像“网购”一样方便，让办事群众和审批服务部门实现“双减负”。

——引进数据挖掘、数据仓库、区块链、智能机器人、声纹识别、人脸识别、指纹识别、图文识别等一批前沿技术；

——全面打通省内行政审批服务异构系统，实现跨层级跨部门跨地区互联互通、数据共享；

——建成汇聚、调用人口、法人、空间地理、电子证照、社会信用、办件信息等数据的全国一流政务服务大数据库；

——实现权力运行全程电子化，行政审批服务行为处处留痕，切实推权入笼；

——实现线上线下互动集成，为“一次都不跑”、“最多跑一次”奠定技术支撑；

——推动政务服务工作改革，实现各级各部门流程再造，提升服务效能。

二、重点任务

（一）深入推进政务数据汇聚。

1.统一全省办事服务入口。持续推进贵州省网上办事大厅升级迭代、功能完善。依托贵州省网上办事大厅，推进与省人力资源社会保障厅、省公安厅、省卫生计生委、省教育厅、省住房城乡建设厅（公积金中心）、省国土资源厅（不动产登记中心）等部门的公共服务平台统一服务入口，企业和群众从贵州省网上办事大厅单点登录、一次认证、多点互联、无缝切换。（牵头单位：省政府政务服务中心、省大数据管理局；完成时限：2018年12月）

- 2.打通与部门业务数据接口。推进涉及群众办事应用频率高的公安、社保、公积金、卫计、工商、税务、民政、教育、医疗、住房、交通、环保等部门业务数据汇聚，打通业务系统与贵州省网上办事大厅数据交换接口，为业务数据联动、整体协同、高效运用夯基础。（牵头单位：省大数据管理局、省政府政务服务中心；完成时限：2019年12月）

- 3.加快部门政务数据开放共享。出台《省政府部门数据共享责任清单》，梳理各级各部门数据共享目录，明确各部门数据共享义务，有序推进政务服务数据共享。出台《贵州省政务数据开放管理办法》，加强和规范全省政务服务信息资源优化配置和有效利用，规范政务服务数据交换和共享行为，推动政务服务工具的开发应用。（牵头单位：省大数据管理局、省政府政务服务中心；完成时限：2018年12月）

4.强化四大基础数据库支撑。强化法人单位、人口、空间地理、宏观经济等四大基础数据库对贵州省网上办事大厅的支撑作用，打造贵州省网上办事大厅身份自动识别、证照自动核验、结果自动审批的“互联网+大数据”办事服务新模式。（牵头单位：省大数据管理局；完成时限：2019年12月）

5.推进政务服务大数据库优化完善。建设完善贵州省网上办事大厅政务服务大数据库体系（事项清单库、政务服务信息资源目录库，办件信息库、电子证照批文库、电子文件材料库、用户信息库等），实现多库数据同步、负载均衡及海量处理，不断扩大政务服务数据体量，提高数据质量和交换频率。（牵头单位：省政府政务服务中心；完成时限：2019年12月）

6.开展贵州省网上办事大厅3个“千万”攻坚行动。按照“凡是能通过网络共享复用的材料,不得要求企业和群众重复提交;凡是能通过网络核验的信息,不得要求其他单位重复提供;凡是能实现网上办理的事项,不得要求必须到现场办理”的要求，在全省开展贵州省网上办事大厅3个“千万”攻坚行动，实现贵州省网上办事大厅年办件量达千万、证照批文可共享量达千万、注册用户数达千万。（牵头单位：省政府政务服务中心；完成时限：2018年12月）

- 高效管理政务数据资源。

7.加快数据交换平台建设。加快“云上贵州”数据交换平台建设，实现省内政务服务数据共享互认；加快联通国家数据交换平台，推动与国家政务服务数据共享联动；紧跟大数据和人工智能发展趋势，配备Oracle（甲骨文）一体机等先进设施设备，不断提升贵州省网上办事大厅数据运算速度，保持整体运行稳定。（牵头单位：省大数据管理局；完成时限：2018年8月）

8.出台《贵州省网上办事管理办法》。结合互联网发展现状和贵州省网上办事服务能力，明确电子材料、电子公文、电子印章、电子签名等的运用方式、认证方法，规范行政审批服务部门、企业和群众的网上行为，明确政务服务过程中产生的数据由政务服务管理机构管理，根据部门需求开放共享，让网上办事有规可依。（牵头单位：省政府政务服务中心；完成时限：2018年10月）

9.探索政务数据资产化管理模式。围绕《贵州省政府数据资产管理登记暂行办法》，探索建立政务数据的所有者、使用者、管理者对数据的应用权限，完善政务数据的开放、共享、加工等审批流程，借鉴政务服务审批流程限时办结模式，推动部门加快数据开放共享力度。（牵头单位：省大数据管理局；完成时限：2019年12月）

10.保障政务数据安全。加强云上贵州云平台的信息安全保护工作，提升网络监测、预警、控制和应急处置能力，确保政务服务数据库安全。引入区块链、国产密码技术在电子证照、身份认证、访问控制、数据存储、数据传输、安全审计等方面的应用，引入第三方机构对贵州省网上办事大厅实时安全监测。（牵头单位：省大数据局、省政府政务服务中心；完成时限：2018年12月）

（三）全面深化政务数据应用。

- 11.推进“智能登录”应用。

- （1）完善贵州省网上办事大厅申请人统一实名认证平台，实现与手机号码、社保账号、银行卡账号、公积金账号、驾驶证号码等信息进行关联实名验证。（牵头单位：省大数据管理局、省政府政务服务中心；完成时限：2019年12月）

- （2）通过引入人脸刷脸、声纹识别、指纹识别、动态密码、图形密码等技术，实现申请人和审批人通过人体所固有的生理特征智能登录平台开展办事服务。（牵头单位：省大数据管理局、省政府政务服务中心；完成时限：2019年12月）

12.推进“智能审批”应用。

- （1）通过大数据的关联应用与深度挖掘，在政务服务过程中实现自动比对申报条件、自动识别申请材料图文信息、自动判断审批条件逻辑关系、自动调用证照批文数据、自动发起并联协同、自动关联邮政速递服务、自动办结归档、自动全过程数据留痕与预警，实现“一键受理、自动调用、智能审批、联动送达”。（牵头单位：省政府政务服务中心、省大数据局、省科技厅；完成时限：2019年12月）

- （2）推进政务服务自助终端办理，实现政务服务进企业、进社区、进学校、进商场、进村寨，让企业和群众可以就近自助办理、自动制证打证，实现“政务服务到家”。（牵头单位：市县人民政府；完成时限：2020年12月）

（3）依托“云上贵州APP”、“移动审批APP”，实施“指尖上的政务服务”，实现在线视频点对点咨询、远程视频核验、业务数据自动共享，推动简单事项手机端全流程办理，复杂事项实施网上预审和指导，提升群众办事体验和审批人员在线办理效率，实现“政务服务上手”。（牵头单位：省大数据管理局；完成时限：2019年12月）

13.推进“智能客服”应用。

（1）在贵州省网上办事大厅“贵博士”系统基础上，引用智能语音服务功能，做强知识库，实现人机交互的智能引导、智能问答、智能检索等服务模式，提高智能客服的服务功能与应答精准度。（牵头单位：省政府政务服务中心；完成时限：2018年12月）

（2）建设贵州省网上办事大厅智能导办系统，通过政务服务模拟操作平台，集成智能客服机器人，全程语音引导办事群众熟悉操作平台、办理流程、申报要点，扎实推进用户培养，提高群众对网上办事的认同度、参与度。（牵头单位：省政府政务服务中心；完成时限：2018年12月）

14.推进“智能监督”应用。

（1）全面升级电子监察系统，建设“移动监督APP”，全面汇集政务服务全过程信息，自动判断角色权限，自动排查审批风险点，自动比对历史数据实现横纵排序，自动全过程录音录像，自动调用权限内视听资料，自动预警违规行为，切实把权力关进制度铁笼。（牵头单位：省政府政务服务中心；完成时限：2018年12月）

（2）与审批工作相结合，运用大数据和人工智能，进一步加强市场主体事中事后监管，构造涵盖市场主体准入、竞争行为监管、退出市场竞争的全程动态监管格局，强化事中事后监管力度。（牵头单位：省工商局；完成时限：2018年12月）

15.推进“智能分析”应用。

（1）建成政务服务大数据分析平台，依托贵州省网上办事大厅事项清单库、电子证照批文库、办件信息库等专题数据库和基础数据库，建立多维度政务服务数据分析模型，充分挖掘政务服务数据政用、民用、商用价值。（牵头单位：省政府政务服务中心、省大数据管理局；完成时限：2019年12月）

（2）强化强化政务服务大数据分析应用，自动对经济社会发展相关事项进行指标预测、分析，为各级党委政府科学和精准决策提供支撑服务；自动对办件时长、跑腿次数、并联事项、服务满意度进行统计分析和可视化展示，为部门资源优化配置提供参考依据；自动精准预判办事需求、精准把握群众办事行为，实现主动服务和精准推送服务。（牵头单位：省政府政务服务中心、省大数据管理局；完成时限：2019年12月）

三、组织保障

- （一）加强组织领导。成立贵州省推进“互联网+政务服务”工作领导小组，由省政府主要领导任组长，有关副省长任副组长，省直部门负责人为成员，统筹协调、组织推进全省政务服务工作，领导小组下设办公室在省政府政务服务中心。政务服务工作中的一般事项由分管政务服务工作的副组长组织研究协调决定，重大事项报请领导小组决定。各级政府要比照设立相应议事协调机构。

- （二）加强工作保障。市县人民政府要及时研究解决政务服务信息化建设、人员配备、硬件设施等方面的问题，采用购买服务方式引进信息化人才。省政府政务服务中心要建立政务服务大数据和人工智能应用专家智库，加强顶层规划设计，每年开展政务服务大数据和人工智能应用经典案例评选，众智众筹共建全省办事“一张网”。

- （三）加强培训力度。省大数据发展管理局、省政府政务服务中心要加强面向各级各部门的大数据和人工智能集成应用专题培训，积极推进新技术、新理念在全省的统一应用。