附件

烟台市数字政府建设重点任务分工

| 序号 | 重点工作 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019年年底前，出台全市政务云平台管理办法，明确政务云平台建设管理要求和各方权责。 | 市大数据局牵头，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 2 | 2020年年底前，形成全市统一、省内领先的政务云平台运行监管机制。 |  |
| 3 | 配合完成全省政务云灾备服务体系建设，2020年年底前，实现关键数据异地灾备和关键应用双活灾备，2022年年底前与全省统一的云灾备服务体系完成对接。 |  |
| 4 | 继续推进政务信息系统迁移上云，按照“应上尽上”的原则，新建非涉密政务信息系统均应部署在政务云上。 |  |
| 5 | 加快已建政务信息系统迁移上云步伐，2020年年底前，市县两级政务信息系统整体上云率达到95%以上。 |  |
| 6 | 2019年年底前，纵向实现电子政务外网市、县（市区）、乡镇（街道）全覆盖，村居（社区）按需接入，横向接入党委、人大、政协、法院、检察院等机关。 | 市大数据局牵头，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 7 | 2020年年底前，完成全市电子政务外网IPv6改造。 |  |
| 8 | 2019年年底前，完成市政府有关部门和单位互联网出口整合，2020年年底前，完成市、县级互联网出口整合，实现市、县互联网出口统一管控。 |  |
| 9 | 按照全省统一规划，有序推进电子政务内网建设。 | 市委办公室、市大数据局牵头，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 10 | 2019年选取3—5个重点领域开展目录规范化建设试点。2020年年底前，形成全市统一、标准规范、动态更新的政务信息资源目录体系。 | 市大数据局牵头，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 11 | 2019年年底前，建立健全“一数一源”的数据更新维护机制。 |  |
| 12 | 2020年年底前，建成社会保障、精准扶贫、应急管理、知识产权等主题信息资源库，为公共服务、社会治理等提供大数据辅助决策支持。 |  |
| 13 | 2019年组织开展数据质量提升专项行动，强化政务数据质量审查审核。 |  |
| 14 | 2020年年底前，建立完善的数据质量评估体系，确保数据完整性、规范性和准确性，提升政务服务质量。 |  |
| 15 | 2019年年底前，实现政府部门全部接入政务信息资源共享交换平台。2020年年底前，实现主要公共服务企事业单位按需接入。 | 市大数据局牵头，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 16 | 适时出台烟台市公共数据开放管理办法。 |  |
| 17 | 促进公共数据有序开放和规范管理，2019年年底前实现所有政府部门全覆盖，2020年年底前实现主要公共服务企事业单位全覆盖。 |  |
| 18 | 2019年年底前，依托烟台市公共数据开放网，深化地理信息、交通运输、生态环境等重点领域政务数据向社会开放。 |  |
| 19 | 深化统一身份认证应用，加快推动全市各级各类政务信息系统接入全省统一身份认证系统，2020年年底前，基本实现全市面向社会服务的政务应用系统“一次认证，全省通行”。 | 市大数据局牵头，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 20 | 2019年年底前，按照国家统一规范，建设全市电子证照管理服务平台，对接国家、省电子证照服务系统，实现电子证照互认互通。 | 市大数据局牵头，市政府有关部门和单位、各县市区政府（管委）分工负责 |
| 21 | 2019年年底前，利用省财政厅统一搭建的政府非税收入统缴平台，按照“成熟一项、接入一项、上线一项”的原则，实现政府非税收入网上支付。 | 市财政局、市大数据局牵头，市政府有关部门和单位配合 |
| 22 | 2019年年底前，按照国家统一规范，接入建成的全省电子印章系统。 | 市大数据局、市政府办公室、市公安局分工负责，市政府有关部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 23 | 持续推进电子印章服务能力建设，2020年年底前形成统一的政务服务电子印章支撑体系。 |  |
| 24 | 推动政务云平台获得安全认证，落实信息系统安全等级保护、涉密信息系统分级保护及风险评估制度。 | 市委网信办、市大数据局牵头，市公安局、市保密局分工负责，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 25 | 定期开展信息安全风险评估和安全测评。 |  |
| 26 | 建立跨部门、跨地区条块融合的安全管理工作联动机制，加强日常监测预警，确保安全工作协同共治。 |  |
| 27 | 建立安全事件应急处理体系，制定突发事件应急预案，定期组织安全应急培训，开展应急演练。 |  |
| 28 | 健全集智能监测、威胁预测和态势感知于一体的安全态势分析机制，建设基于大数据的安全检测体系，为全市统一的网络安全态势感知和指挥平台提供数据支持。 | 市委网信办、市大数据局、市密码局牵头，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 29 | 加强敏感数据保护，实现数据安全预警和溯源，完善数据产权保护，加大对数字技术专利、数字版权、数字内容产品及个人隐私等的保护力度。 |  |
| 30 | 推动安全可靠技术和产品在重要领域的应用，保障数字政府建设自主可控。 |  |
| 31 | 按照国家密码管理政策要求和相关技术标准，规范和深化密码在数字政府各领域应用。 |  |
| 32 | 加强大数据、人工智能等技术在安全保障领域深度应用，推动安全运维自动化和专业化，提升安全事件应急响应能力。 |  |
| 33 | 进一步加强权责清单规范化建设，推动权责清单与“三定”规定有机衔接，持续优化“三级四同”（省市县三级行政权力名称、类型、依据、编码相统一）。 | 市委编办牵头，市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）分工负责 |
| 34 | 围绕深化“一次办好”改革，推进政务服务流程优化再造，细化办事指南。 | 市政府办公室、市行政审批服务局牵头，市政府有关部门和单位、各县市区政府（管委）分工负责 |
| 35 | 定期开展标准实施情况监督和实施效果评估，推动标准规范全面贯彻落实。 | 市委网信办、市大数据局、市市场监管局牵头，市政府有关部门配合 |
| 36 | 2019年年底前，推动各级依申请政务服务事项全面纳入“一窗受理”范围，实现线上线下业务协同、一体化服务。 | 市政府办公室、市行政审批服务局、市发展改革委、市市场监管局、市大数据局牵头，市政府有关部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 37 | 2019年年底前，配合全省统一规划，优化“爱山东”APP掌上咨询投诉功能。 | 市大数据局、市政府办公室牵头，市政府有关部门和单位配合 |
| 38 | 2019年年底前，加快“12345”政务热线平台与各类业务系统全面对接。 |  |
| 39 | 2019年年底前，推动网上政务服务向基层延伸，力争实现城市社区和中心村全覆盖。 | 市行政审批服务局及各县市区政府（管委）负责 |
| 40 | 2020年年底前，全部政务服务事项纳入平台运行和管理，全面实现“一网通办”，为企业和群众办事“一次办好”提供有力支撑。 | 市政府办公室、市行政审批服务局、市大数据局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 41 | 2019年年底前，实现“山东通”移动办公落地应用。 | 市政府办公室、市大数据局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 42 | 2019年年底前，制定出台管理制度，强力推进系统应用，督促指导全市各级政务部门尽快实现数字化、移动化、协同化、集约化办公，有效解决“文山会海”问题。 | 市委办公室、市政府办公室牵头，各县市区党委政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 43 | 2020年年底前，以社会信用代码、身份证号为统一标识，逐步实现全市机关事业单位机构、编制、人员、工资等的实名化管理。 | 市委组织部、市委编办、市财政局、市人力资源社会保障局、市机关事务管理局、市档案馆分别牵头，市政府有关部门和单位配合 |
| 44 | 2020年年底前，强化财政业务一体化集中管理，实现指标流、资金流和业务流闭环运行。 |  |
| 45 | 2020年年底前，深入推进全市各级党政机关事业单位房产、公务用车、办公用房等公有资产的全生命周期管理。 |  |
| 46 | 2020年年底前，打破档案“数据孤岛”，力争实现一网查档、多馆联动、掌上查档。 | 市委组织部、市委编办、市财政局、市人力资源社会保障局、市机关事务管理局、市档案馆分别牵头，市政府有关部门和单位配合 |
| 47 | 2022年年底前，通过大数据分析，探索实现机构编制人事工作的量化监控、预测模拟和精准管理，及时掌握预算执行情况、加强政府采购监管，实现市县两级公共机构节能、公务接待、公务用车、办公用房等“一张网”管理，逐步实现全市政务数据和电子文件的统一接收、集中保存和规范管理，推动跨部门跨层级共享利用。 |  |
| 48 | 2019年年底前，加快推进市级重点工作“督考合一”系统建设，以推进“双招双引”和重大项目落地为重点，力争实现对重要任务分解、进展过程、完成情况等的全过程动态跟踪、实时督查、及时反馈和绩效评估，形成“大督查”格局。 | 市委办公室、市委组织部、市政府办公室负责，市大数据局配合 |
| 49 | 2020年年底前，建立基于大数据的“大考核”绩效评估体系，进一步提升绩效管理的科学性。运用大数据手段，将各类行政权力运行、政务咨询投诉举报以及公共资源交易等“三重一大”运行处置情况全面纳入权力运行系统，推动实现动态监管和即时监督。2022年年底前，逐步构建关联分析模型，健全基于大数据的行政权力运行制约和监督体系。 | 市政府办公室、市发展改革委、市司法局、市行政审批服务局、市大数据局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 50 | 2020年年底前，建成农民工工资支付监管系统，并在建设领域率先应用。 | 市人力资源社会保障局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 51 | 整合构建全市集中的养老保险、失业保险、工伤保险业务系统，打造社会保险全流程智能监管体系。2019年年底前，实现养老保险参保人员社会保障卡全覆盖和电子社保卡上线。2020年年底前，按照全省统一规划，实现养老保险、失业保险、工伤保险业务从“同城通办”“同市通办”到“全省通办”。2022年年底前，数据资源在社保政策制定、精准服务和跟踪评价等领域得到广泛应用。 | 市人力资源社会保障局负责 |
| 52 | 2019年年底前，搭建全市一体化医疗保障信息平台，建设全市统一的医疗保障智能综合柜员、医疗机构智能医保结算、医保智能审核分析、银保基金综合管理等系统，实现参保人员医疗费用“即时报销”，医保业务“一柜受理”“一窗办结”，医疗、医保、银行等机构和参保人员医保费用“全流程”线上办理。积极推动医保支付方式管理、医药价格管理、医用耗材和药品采购管理、信用评价管理、数据分析应用、医保基金运行及审计监管等系统建设。2022年年底前，数据资源在社保政策制定、精准服务和跟踪评价等领域得到广泛应用。继续优化全市医疗保障信息平台建设，实现网上购药、线上结算、远程稽核等业务，推动实现全市医疗保障治理体系和治理能力现代化。 | 市医保局负责 |
| 53 | 2019年年底前，深化教育、公安、卫生健康、住建、扶贫、民政等部门数据共享，建设完善基于云架构，融教育管理、教学评价、家庭教育等于一体的全市教育公共服务平台。2020年年底前，有效整合域内各类信息化服务平台和支撑系统，实现教育数据统一管理，促进数据互联互通、平台协同建设和大数据分析，完善中小学生综合素质评价，提升个性化互动教学水平。2022年年底前，建成“多务合一”的教育公共服务体系，基本形成“互联网+教育”新模式。 | 市教育局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 54 | 2019年年底前，基本实现公共图书馆、文化馆和乡镇（街道）综合性文化服务中心无线网络全覆盖；县级以上公共图书馆均具备数字服务能力，全市50%以上的文化馆具备数字服务能力。2020年年底前，初步实现线上线下互动式、点单式数字文化服务，有效满足群众文化需求。2022年年底前，通过挖掘分析文体供给、消费大数据，不断提升公共文化服务可持续发展水平。 | 市文化和旅游局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 55 | 2019年年底前，深入推进县级融媒体中心建设。2020年年底前，大力发展新兴新闻出版业态和新媒体服务，推进传统媒体与新媒体融合发展，构建市县共建共享的融媒体大平台。 | 市委宣传部牵头 |
| 56 | 2019年年底前，建设完善智慧交通大数据应用平台、交通信号控制系统、交通诱导发布系统、智能停车诱导系统、智慧公交系统、公交电子站牌系统等，将有关数据向社会实时开放，提升公众出行便捷度。 | 市交通运输局、市公安局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 57 | 2020年年底前，按照省里统一部署，全面推行高速收费、停车收费的无感化、电子化。 |  |
| 58 | 2022年年底前，建立智能交通通信网络，全面覆盖城市主要道路、机场、港口、车站，实现交通出行监测预警自动化、应急处置智能化。 |  |
| 59 | 2019年年底前，加强全民健康信息化建设，完善居民电子健康档案，积极探索推进电子健康卡使用。 | 市卫生健康委、市市场监管局牵头，市政府有关部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 60 | 2019年年底前，推动二级以上医疗机构普遍提供线上服务，远程医疗覆盖全省所有医疗联合体和县级医院。 |  |
| 61 | 2019年年底前，充分运用大数据、移动互联网、物联网等技术，探索医养结合示范市建设新模式。 |  |
| 62 | 2020年年底前，加快推进医疗、医保、医药“三医联动”，引导医疗机构依法开放医疗数据，实现健康数据资源行业共享。 | 市卫生健康委、市医保局、市市场监管局牵头，市政府有关部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 63 | 打造医养健康智慧服务平台，为老年人提供更加精准、优质、便捷的健康和养老服务。 | 市卫生健康委、市民政局、市体育局、市市场监管局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 64 | 加快推进全市食品药品安全追溯体系建设应用，提升食品药品监管信息化水平。 |  |
| 65 | 发展“互联网+体育”，完善公共体育服务网络，开通“15分钟健身圈”电子地图，为居民提供多元化、个性化健身服务。 |  |
| 66 | 2022年年底前，远程医疗、分级诊疗、双向转诊信息服务体系基本覆盖全部医疗卫生机构。建成健康养老数据管理和智能分析系统,深度挖掘与应用健康养老数据,提高健康养老服务的可及性、精准化。 |  |
| 67 | 2019年年底前，建立全市一体化的社会救助综合管理系统，实现全程闭环、一链办理、一网通办。 | 市民政局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 68 | 2020年年底前，建立完善“纵向贯通，横向连接”的核对信息平台和资源网络，通过信息核对、大数据分析、电子证照和电子签章应用，提升救助效率和精准度。 |  |
| 69 | 2022年年底前，按照国家有关标准，建成全市困难群众数据库，全面实现精准救助、阳光救助。 |  |
| 70 | 2019年年底前，健全完善市县乡三级社会治安综合治理信息平台，并实现与省平台的对接，实现基层网格信息数据与综治信息平台互联互通，不断提升基层网格化服务管理信息化水平。2022年年底前，强化全方位动态监管和综合分析应用，建成较为完善的数字化社会治安防控体系，为构建“平安烟台”提供全方位的数据支撑。 | 市委政法委、市公安局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 71 | 加快政法大数据智能化平台建设，优化完善智能辅助办案系统功能。 | 市委政法委牵头，市政法各单位、市政府有关部门和单位配合 |
| 72 | 2020年年底前，初步完成政法跨部门协同信息系统建设，实现各政法单位之间从立案、侦查、起诉、审判、刑罚执行等各环节的业务协作。 |  |
| 73 | 强化数据警务建设,锻造高精尖侦查破案技术力量,规范执法服务。2020年年底前，完善公安信息化“三个一”建设，推动数据资源整合共享。强化公安数据资源智能研判，提高多侦联动、多轨联控和预警防范能力。 | 市公安局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 74 | 2020年年底前，推进“雪亮工程”建设，基本实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的公共安全视频监控建设联网应用。 | 市委政法委、市公安局、市大数据局分工负责，市政府有关部门和单位配合，各县市区政府（管委）落实 |
| 75 | 2019年年底前，建设全市应急管理综合应用平台和骨干指挥网络，初步建成与国家、省平台相连的市县一体化公共安全应急响应和指挥决策平台。2020年年底前，整合交通、水系、行政区域界线、地名、地貌、植被、气象、人口、风险点和危险源信息，建设应急指挥信息资源库，建成全面覆盖市县两级，并与省平台相连的应急指挥网络。完善安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台，实现精准监管。2022年年底前，进一步整合应急、公安、消防、气象、交通、城管等信息资源，建成智能感知、快速反应、精准指挥、科学决策的国内领先数字应急指挥体系。 | 市应急局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 76 | 2019年年底前，普查形成全市安全生产和自然灾害风险信息资源库及风险防控一张图。开展物联网感知试点示范，实现重点城市基础设施以及地震地质灾害多发区域主要风险隐患的监测预警。获取危化品、非煤矿山和消防、自然灾害等重点领域风险和灾情多元数据，通过大数据分析实现监测预警和评估。2020年年底前，重点开展森林和草场火灾监测预警，初步实现自然灾害综合监测预警。推进覆盖全市的视频感知、航空感知、舆情感知、全民感知、物联感知一体化的风险感知骨干网络建设，形成综合感知和防灾减灾救灾大数据体系。2022年年底前，建成全市风险感知网络，实现自然灾害和安全生产事故全面监测和预警智能化。 | 市应急局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 77 | 2019年年底前，初步建成生态环境大数据平台，基本实现生态环境综合决策科学化、监管精准化。2020年年底前，加强生态环境感知体系建设，提高对大气、水、生态、核与辐射等环境要素及污染源全面感知和实时监控能力，支撑生态保护红线科学划定。2022年年底前，按照省里统一部署，建立完善涵盖生态环境全要素的主题数据库，加强生态环境质量、污染源、污染物、环境承载力等数据关联分析和综合研判，推动跨流域、跨地域生态环境治理联防联控，生态环境治理能力明显提升。 | 市生态环境局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 78 | 2019年年底前，按照全省统一规划，建成全市“互联网+监管”系统，编制监管事项清单，汇聚市场监管、交通运输、生态环境、自然资源、农业农村和国资管理等重点领域、行业监管数据，以信息化手段实现监管事项全覆盖、监管过程全记录、监管数据可共享。2020年年底前，进一步完善执法监管、风险预警、决策分析等主要功能，不断拓展业务范围。2022年年底前，持续推进各级各部门监管业务运行规范化，推动更多行业纳入监管，不断完善风险预警机制和协同监管机制。 | 市市场监管局、市政府办公室、市大数据局牵头，市政府有关部门和单位、各县市区政府（管委）配合 |
| 79 | 2019年年底前，完善市级公共信用信息交换和共享平台，推进与国家、省及市级各部门、各行业、市县公共信用信息的纵横联通。依托省公共信用信息平台、国家企业信用信息公示系统（山东），构建政府、社会共同参与的守信联合激励和失信联合惩戒机制。推进“金安工程”建设，提升对金融风险的监测预警和应急处置能力，探索大数据和企业信用信息应用。2020年年底前，利用大数据、区块链、人工智能等技术，进一步拓展征信范围，扩大信用数据应用。2022年年底前，建成覆盖全市各行政区域、信用主体和信用信息类别的公共信用信息平台，形成完善的以信用为核心的社会治理和市场监管机制。 | 市发展改革委、市市场监管局牵头，各县市区政府（管委）、市政府有关部门和单位配合 |
| 80 | 2019年年底前，按照省里统一部署，推进行政执法监督业务系统部署和应用，建立完善行政执法权力网上运行系统，强化执法权力、人员、行为、结果等信息共享。建设社区矫正远程视频督察、智慧司法业务、“司法行政+区块链”、视频交互和司法行政综合服务平台，全面打造烟台法律服务“淘宝网”。2020年年底前，建设政府立法、“智慧矫正”和刑罚执行一体化等系统，提升司法行政工作效能。2022年年底前，构建智能化应用体系，建成集大数据分析于一体的全面依法治市决策支持系统。 | 市司法局牵头 |
| 81 | 2019年年底前，依托省平台，建立全市经济运行监测分析体系，加强全市经济动态监测、趋势研判，实现主要经济指标智能化分析、可视化应用。2020年年底前，构建全市宏观经济、数字经济、区域经济、行业经济等领域数字化分析系统，为各级各部门提供宏观经济调控决策支持和风险预警。2022年年底前，全市经济运行调节数字化水平显著提升，宏观调控能力和决策水平进一步增强。 | 市发展改革委牵头，市统计局配合 |
| 82 | 2019年年底前，加快推进“互联网+统计”生产方式，探索大数据与部门统计数据互补运用和关联分析。 | 市统计局牵头，市大数据局配合 |
| 83 | 2020年年底前，构建符合数字烟台建设新趋势的统计指标体系，建立数字经济统计监测机制。 | 市统计局牵头，市大数据局配合 |
| 84 | 2022年年底前，打造适应经济社会全面数字化转型的现代化统计调查体系，推动形成“政府综合统计+部门统计+社会大数据”的政府统计综合大数据。 |  |
| 85 | 2019年年底前，探索开展政务大数据在社会态势感知、综合分析、预警预测、辅助决策等领域的示范应用。 | 市大数据局牵头，市政府有关部门和单位分头落实 |
| 86 | 2020年年底前，在生态环保、教育医疗、文体旅游、社会保障、信用建设等重点领域，推动政务大数据深入挖掘应用，提升政府决策和风险防范能力。 | 市大数据局牵头，市政府有关部门和单位、各县市区政府（管委）按照职责分工分头落实 |
| 87 | 2022年建立健全大数据辅助决策长效机制，统筹运用政务大数据、商业大数据、社会大数据，有效预判和处理风险点，提高治理体系和治理能力现代化。 | 市大数据局牵头，市政府有关部门和单位按分工分别负责 |
| 88 | 2020年，初步完成市级数据大厅建设，开展城市一体化运行监控和联动指挥，构建城市“智慧云脑”，完善智能感知、智能预警、智能决策和调控体系，打造集资源配置、决策支持、融合应用、展示交流、宣传普及、线上线下于一体的数据指挥中心，实现城市治理数字化、网络化、可视化、智慧化。 | 市大数据局牵头，市政府办、市自然资源和规划局、市城管局、市应急局、市机关事务局及各县市区政府（管委）配合 |
| 89 | 按照省里部署，2019年启动新型智慧城市达标创优三年行动，开展动态评价。 | 市大数据局、市委网信办牵头，市发展改革委、市住房城乡建设局、市文化和旅游局等有关部门配合，各县市区政府（管委）落实 |
| 90 | 研究制定全市数字园区布局规划和建设标准。 | 市大数据局牵头，市工业和信息化局、市农业农村局、市交通运输局、市商务局等有关部门配合，各县市区政府（管委）落实 |
| 91 | 大力开展数字园区信息基础设施环境建设,搭建各类公共服务和技术支撑平台。 |  |
| 92 | 制定数字园区扶持政策。 |  |
| 93 | 开展数字园区创建试点，总结推广先进经验做法，将数字园区打造成引领高质量发展的“样板间”。 |  |
| 94 | 2019年年底前，每个县市区完成1个以上数字社区试点建设任务，初步形成“可复制、可推广”的数字社区建设模式。2021年年底前，数字社区服务模式和各项应用在我市主城区和县级中心城区实现全面覆盖，形成8～10个示范性样板社区。 | 各县市区政府（管委）落实 |
| 95 | 到2022年，农村100Mbps以上固定宽带用户达到85%，“雪亮工程”入户数达70万户，益农信息社基本实现全市行政村全覆盖。 | 市委政法委、市农业农村局牵头，有关部门配合，各县市区政府（管委）落实 |
| 96 | 到2022年，全市涉海核心数据共享率达到90%。建成特色鲜明、国际一流的海洋大数据产业集群，逐步实现海洋信息透彻感知、超算互联互通、数据充分共享、应用服务智能，有力助推海洋强市建设。 | 市海洋发展和渔业局、市大数据局牵头，市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市交通运输局、市水利局、市商务局、市文化和旅游局、市市场监管局、市统计局等部门配合，各有关县市区政府（管委）落实 |
| 97 | 将市电子政务和大数据发展专项小组更名为数字烟台建设专项小组，统筹推动数字政府建设；各级各部门和单位要落实“一把手”责任制，建立完善数字政府建设领导机制，制定工作推进方案，细化目标与任务，确保各项工作落实到位。 | 市政府各部门和单位、各县市区政府（管委）分工负责 |
| 98 | 各部门要明确专门科室，负责本部门、本行业信息化规划、协调和实施，同步推进业务发展与数字转型。 | 市政府有关部门和单位分工负责 |
| 99 | 调整整合各部门现有信息化工作机构，强化统一技术支撑。 | 市委编办牵头，市政府有关部门和单位配合 |
| 100 | 制定实施电子政务和政务数据管理办法。 | 市司法局牵头，市委网信办、市大数据局配合 |
| 101 | 进一步完善竞合机制，融聚社会力量，共同推进数字政府建设。 | 市大数据局牵头，市政府有关部门和单位配合 |
| 102 | 整合政产学研金服用各方资源，组建全市数字烟台建设推进联盟，建设协同创新平台。积极争取全国性大数据创新应用大赛在我市举办，培育创新创业新模式。 |  |
| 103 | 积极争取举办数字治理高峰论坛、国际会议等重大活动，总结推广数字政府改革创新成果。 |  |
| 104 | 发挥微信、微博、客户端等各类新媒体作用，积极做好我市数据大厅建设，强化全市数据大厅展示、体验等功能，全媒体宣传数字政府品牌，营造良好社会氛围。 | 市委宣传部、市委网信办、市大数据局牵头，市政府有关部门和单位分工负责 |
| 105 | 落实省人才新政“20条”和市人才新政“15条”，完善数字政府建设人才培养、引进、使用机制。 | 市委组织部、市委网信办、市教育局、市科技局、市人力资源社会保障局、市大数据局、市委党校（烟台行政学院）分工负责 |
| 106 | 深入实施市双百计划，扎实做好泰山人才工程人选选拔推荐工作，引进和培育数字治理研究人才团队。 |  |
| 107 | 对于特殊岗位和急需人才，进一步畅通选任渠道、丰选拔方式，采用公务员聘任制等方式，吸引和择优选用专业化人才。 |  |
| 108 | 将数字政府建设列入领导干部和各级政府机关工作人员学习培训内容，开展面向各级各部门负责人的高级管理培训和普通公务、技术人员的轮训。注重培养既精通政府业务又能够运用大数据手段开展工作的复合型人才。 |  |
| 109 | 优化高校学科设置，增设一批大数据相关学科专业。 |  |
| 110 | 充分发挥市电子政务和大数据专家咨询委员会等的“智库外脑”作用。 |  |
| 111 | 进一步加大各级财政投入力度，支持数字政府建设。 | 市大数据局、市财政局分工负责 |
| 112 | 设立数字烟台发展专项资金，完善多元投资机制，拓宽资金供给渠道。 |  |
| 113 | 充分发挥新旧动能转换引导基金作用，吸收优质资本参与，加快推动设立支持数字烟台建设的基金。 |  |
| 114 | 建立完善省市合作、政银合作机制，积极争取国家、省专项资金，引入各类金融资本，充分发挥政策引导与金融支持相结合的优势，优先培育和支持一批数字政府建设重点项目。 | 市大数据局牵头，市发展改革委、市财政局、市审计局配合 |
| 115 | 落实深化市级预算管理改革等要求，修订完善市政务信息系统项目管理办法，严格数字政府建设项目归口管理。 |  |
| 116 | 创新写实考核和精准督查机制，将数字政府建设列入重点督查内容，发挥考核督查导向作用，保障数字政府建设有序推进。 | 市委组织部、市政府办公室牵头，市大数据局配合 |
| 117 | 将“数字山东”发展资金分配与建设项目绩效评价等挂钩，发挥财政专项资金的激励作用。 | 市财政局、市大数据局牵头，各县市区政府（管委）分工负责 |
| 118 | 完善常态化审计制度，2022年年底前实现项目审计全覆盖。结合部门预算执行审计、经济责任审计或专项审计（调查），对数字政府建设项目进行监督。 | 市审计局负责 |